АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЗВЕЗДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 декабря 2021 года № 45

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснозвездинского

муниципального образования» на 2022-2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Краснозвездинского муниципального образования от 04 сентября 2020 года № 37 «Об утверждении правил благоустройства территории Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями), постановлением администрации Краснозвездинского муниципального образования от 5 марта 2014 года № 16 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», на основании Устава Краснозвездинского муниципального образования, в целях осуществления мероприятий по комплексному благоустройству территории Краснозвездинского муниципального образования, администрация Краснозвездинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования» на 2022-2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Краснозвездинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

Краснозвездинского

муниципального образования						Р.С. Тимохин

Приложение к постановлению администрации Краснозвездинского

муниципального образования

от 14 декабря 2021 года № 45

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования» на 2022-2024 год

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; -Устав Краснозвездинского муниципального образования; -решение Совета Краснозвездинского муниципального образования от 04 сентября 2020 года № 37 «Об утверждении правил благоустройства территории Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями); -постановление администрации Краснозвездинского муниципального образования от 5 марта 2014 года № 16 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Краснозвездинского муниципального образования; организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе размещения муниципальных заказов в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования» на 2022-2024 год (далее – Программа) |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2022-2024 год |  |  |  |
| ###### Цели и задачи Программы | Цель Программы: - Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Краснозвездинского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области Задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды; -благоустройство территории кладбищ; - улучшение экологической обстановки путем ликвидации несанкционированных свалок; -создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - текущее содержание наружных сетей уличного освещения, реконструкция уличного освещения в населенных пунктах; - текущее содержание и ремонт памятников и мемориалов; -окашивание территории населенных пунктов; - мероприятия по удалению сухостойных, аварийных деревьев, -озеленение территории муниципального образования |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика муниципального образования; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | всего тыс. рублей (прогнозно) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего (прогнозно) | 1781,2 | 572,0 | 593,7 | 615,5 |
| Бюджет Краснозвездинского муниципального образования | 1781,2 | 572,0 | 593,7 | 615,5 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселения. (таблица № 1) |  |  |  |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Краснозвездинского муниципального образования. (таблица № 2) |  |  |  |

1.Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей муниципального образования и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Краснозвездинское муниципальное образование включает в себя 20 населенных пунктов, в которых существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты муниципального образования удалены друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения.

За администрацией Краснозвездинского муниципального образования закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту, восстановлению и благоустройству.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории города всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2.Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2022-2024 год.

3.Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Краснозвездинского муниципального образования.

Целями и задачами Программы являются:

- выполнение комплекса работ по благоустройству;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

-благоустройство территории кладбищ;

-улучшение экологической обстановки путем ликвидации несанкционированных свалок;

-создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

-текущее содержание наружных сетей уличного освещения, реконструкция уличного освещения в населенных пунктах;

- текущее содержание и ремонт памятников и мемориалов;

-окашивание территории населенных пунктов;

- мероприятия по удалению сухостойных, аварийных деревьев,

-озеленение территории муниципального образования

4.Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик муниципального образования;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории муниципального образования;

- улучшить экологическую обстановку;

- увеличить площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- улучшить содержания мест захоронения, расположенных на территории Краснозвездинского муниципального образования

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы на 2022-2024 год составляет 1781,2 рублей (прогнозно), из них:

в 2022 год (прогнозно) – 572,0 тыс. рублей,

в 2023 год (прогнозно) – 593,7 тыс.рублей,

в 2024 год (прогнозно) – 615,5 тыс.рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Краснозвездинского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2021 году.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Краснозвездинского муниципального образования обеспечивает  выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Краснозвездинского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Краснозвездинского муниципального образования.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования»

на 2022-2024 год

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | текущий год (оценка)*** | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | год заверше ния действия програм-мы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Текущее содержание наружных сетей уличного освещения населенных пунктов | тыс.кВт/ч | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2024 г. |
|  | Показатель 2 Улучшение эстетического состояния населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2024 г. |
|  | Показатель 3 Улучшение санитарного состояния населенных пунктов | м2 | 580 | 580 | 580 |  | 580 |  | 580 |  | 2024 г. |
|  | Показатель 4 Улучшение эстетического вида территорий кладбищ | ед. | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 2024 г. |
|  | Показатель 5 Создание безопасных и комфортных условий проживания населения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2024 г. |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования» на 2022-2024 год

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончания реализации |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата услуг по поставке электрической энергии для работы уличного освещения | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.2 Прочие мероприятия по уличному освещению: - приобретение светильников и энергосберегающих ламп; - ремонт, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения; - аренда мест на опорах ВЛ-0,4 кВ для размещения светильников уличного освещения. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение и посадка цветочной рассады. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.4 Текущее содержание и ремонт памятников и мемориалов, изготовление баннеров. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.5 Удаление, спил сухостойных и аварийных деревьев. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.6 Уборка и содержание территорий населенных пунктов муниципального образования. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.7 Ликвидация несанкционированных свалок. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.8 Окашивание территории населенных пунктов. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 1.9 Уборка и содержание территорий сельских кладбищ. | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | 2022 год | 2024 год |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования»

на 2022-2024 год

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснозвездинского муниципального образования на 2021 год» | Администрация Краснозвездинского муниципального образования | всего (прогнозно) | 1781,2 | 572,0 | 593,7 | 615,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1781,2 | 572,0 | 593,7 | 615,5 |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 1.1 Оплата услуг по поставке электрической энергии для работы уличного освещения | итого по всем исполнителям* | всего (прогнозно) | 467,2 | 150,0 | 155,7 | 161,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет муниципального образования | 467,2 | 150,0 | 155,7 | 161,5 |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |

| Основное мероприятие 1.2 Прочие мероприятия по уличному освещению: - приобретение светильников и энергосберегающих ламп; - ремонт, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения; - аренда мест на опорах ВЛ-0,4 кВ для размещения светильников уличного освещения; | итого по всем исполнителям* | всего (прогнозно) | 208,5 |  | 67,0 |  | 69,5 |  | 72,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет муниципального образования | 208,5 |  | 67,0 |  | 69,5 |  | 72,0 |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение и посадка цветочной рассады | итого по всем исполнителям* | всего (прогнозно) | 140,1 |  | 45,0 |  | 46,7 |  | 48,4 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 140,1 |  | 45,0 |  | 46,7 |  | 48,4 |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Текущее содержание и ремонт памятников и мемориалов, изготовление баннеров. | итого по всем исполнителям* | всего (прогнозно) | 155,7 | 50,0 |  | 51,9 |  | 53,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 155,7 | 50,0 |  | 51,9 |  | 53,8 |  |
|  |  | бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Основное мероприятие 1.5 - Удаление, спил сухостойных и аварийных деревьев | - итого по всем исполнителям* | - всего (прогнозно) | - 31,2 | - 10,0 | - 10,4 | - 10,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 31,2 | - 10,0 | - 10,4 | - 10,8 |
|  |  | - бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1.6 - Уборка и содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | - итого по всем исполнителям* | - всего (прогнозно) | - 155,7 | - 50,0 | - 51,9 | - 53,8 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | - 155,7 | - 50,0 | - 51,9 | - 53,8 |
|  |  | - бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 Ликвидация несанкционированных свалок | - итого по всем исполнителям* | - всего (прогнозно) | - 311,4 | - 100,0 | - 103,8 | - 107,6 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | 311,4 | 100,0 | 103,8 | 107,6 |
|  |  | - бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1.8 - Окашивание территории населенных пунктов | - итого по всем исполнителям* | - всего (прогнозно) | 155,7 | 50,0 | 51,9 | 53,8 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | 155,7 | 50,0 | 51,9 | 53,8 |
|  |  | - бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1.9 - Уборка и содержание территорий сельских кладбищ | - итого по всем исполнителям* | - всего (прогнозно) | 155,7 | 50,0 | 51,9 | 53,8 |
|  |  | - бюджет муниципального образования | 155,7 | 50,0 | 51,9 | 53,8 |
|  |  | - бюджет района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Администрация Краснозвездинского муниципального образования |  |  |  |  |  |